Questions ouvertes à arbitrer avec Pierre

But. Liste consolidée des inputs et décisions qui ne peuvent pas être tranchés sans Pierre — extraits de tous les artefacts planning (PROJECT.md, REQUIREMENTS.md, ROADMAP.md, CONTEXT/PLAN/SUMMARY de Phase 1, recherche). À parcourir lors d'une session dédiée.

URGENT bloquant la mise en ligne (cutover Phase 1)

IMPORTANT bloquant pour démarrer une phase ultérieure

À CLARIFIER non bloquant, mais à arbitrer avant la phase concernée

STRATÉGIQUE pas d'urgence, mais oriente la suite

0 — Cohérence à régler en premier

0.1 — WhatsApp Business sur +596 696 94 00 54 ?

À CLARIFIER Transverse · Identité

Vérifier que le numéro est bien un WhatsApp Business (vs ligne mobile simple). Phase 4 a besoin d'un compte Meta Business attaché à ce numéro pour valider les templates.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

0.2 — Alias notifications@ séparé ou tout part de contact@ ?

À CLARIFIER Transverse · Email

contact@dloazurpiscines.com est utilisé partout. Pour Phase 4 : un alias notifications@ pour les compte-rendus + rappels permet meilleur tracking + segmentation. Sinon tout part de contact@.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

1 — Phase 1 (Vitrine & Fondations) — avant cutover

1.1 — Photos réelles à fournir

URGENT Phase 1 · Contenu · cutover-bloquant

Sources réelles uniquement (PRODUCT.md rejette le stock tropical) :

•	
      hero-pierre-piscine.jpg — Pierre au travail (hero + OG image)

•	
      pierre-portrait.jpg — bio « Le pisciniste »

•	
      entretien-dos-logo.jpg — Pierre dos avec logo

•	
      4 à 6 photos réalisations (avant/après, interventions notables)

•	
      1 à 2 photos hospitalité B2B (conciergerie / location saisonnière)

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

1.2 — Mentions légales : contenu à compléter

URGENT Phase 1 · Légal · cutover-bloquant

À renseigner dans vitrine/mentions-legales.blade.php :

•	
      SIRET

•	
      RCS ou RM (artisan ?) + ville d'immatriculation

•	
      Adresse pro (siège déclaré URSSAF)

•	
      Code APE (probablement 81.29B autres activités de nettoyage)

•	
      Hébergeur à mentionner : Laravel Cloud (Mastodon Capital Inc., Frankfurt) + Cloudflare R2

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

1.3 — Mention TVA art. 293 B

À CLARIFIER Phase 1 · Légal / TVA

Auto-entrepreneur confirmé → mention obligatoire « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » sur CGV + futures factures. Pas de colonne TVA dans le PDF facture. Pas de N° TVA intracommunautaire à renseigner.

Question résiduelle : quel est ton CA actuel pour anticiper le franchissement du seuil ? (Franchise en base 2026 : 36 800 € prestations services, tolérance 39 100 €. À 10 passages/semaine × ~80 € × 50 sem ≈ 40 000 € → tu es juste à la limite. À monitorer.)

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

1.4 — Valeur exacte « À partir de XX€/passage »

URGENT Phase 1 · Tarif · cutover-bloquant

Décision D-32 : tarif d'entrée affiché en hero + section services. Variable PRICING_PASSAGE_STARTING (default 80 €). Suggestion : prix d'entrée pour piscine standard 30 m³, accès simple.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

1.5 — Avis Google : fournir GOOGLE_PLACES_API_KEY + GOOGLE_PLACE_ID

URGENT Phase 1 · Avis Google · cutover-bloquant

Créer une clé Google Cloud Console (API Places activée + restriction IP côté Laravel Cloud). Récupérer le Place ID via Place ID Finder pour la fiche Google Business de Dlo Azur. Si non fourni : la section avis se masque toute seule (graceful), mais on perd un levier de social proof.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

1.6 — Activer DNS Brevo sur Hostinger

URGENT Phase 1 · Email · cutover-bloquant

Renseigner sur la zone DNS de dloazurpiscines.com (Hostinger) :

•	
      DKIM (clé fournie par Brevo dans Settings > Senders & IPs)

•	
      SPF : v=spf1 include:spf.brevo.com ~all

•	
      DMARC : v=DMARC1; p=none; rua=mailto:contact@dloazurpiscines.com

Une fois Brevo dashboard passe « Active » : flip MAIL_MAILER=log → brevo dans Laravel Cloud (carry-over #4).

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

1.7 — Sous-domaine staging : preprod.* ou URL Laravel Cloud ?

À CLARIFIER Phase 1 · Staging

Aujourd'hui staging tourne sur dloazur-main-s8e8er.laravel.cloud (Option B, zéro friction).
Option A : preprod.dloazurpiscines.com (CNAME à ajouter) — meilleure UX, plus sérieux.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

1.8 — Date cutover Zyro → Laravel Cloud

URGENT Phase 1 · DNS · cutover-bloquant

D-24/D-25 : acte opérationnel piloté par Pierre.

•	
      Inventaire URLs Zyro indexées (export Google Search Console ou audit manuel)

•	
      Date à fixer (suggestion : milieu de semaine, hors saison haute)

•	
      TTL DNS baissé à 300 s 24 h avant le switch

•	
      Accès Hostinger DNS prêt et confirmé ?

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

1.9 — Upgrade Postgres Dev → Prod tier (~10-15 €/mois)

URGENT Phase 1 · Infra coût · cutover-bloquant

Dev tier hiberne à 300 s et n'a pas de backups. Prod tier active PITR 7 jours. Total estimé Laravel Cloud + Postgres Prod ≈ 20-25 €/mois. OK pour ce coût récurrent ?

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

1.10 — Rotation secrets exposés en session

URGENT Phase 1 · Sécurité · cutover-bloquant

Carry-overs #1 + #2 du Summary 01-01 : DB_PASSWORD + LARAVEL_CLOUD_API_TOKEN ont transité par des transcripts session. À rotater avant toute donnée client réelle. Aucune action UX requise côté Pierre — info à savoir.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

2 — Phase 2 (MVP suivi offline-first)

2.1 — Combien de clients actifs + comment importer ?

IMPORTANT Phase 2 · Clients

PROJECT.md indique ~10 clients à l'année. Fichier client existant quelque part (Excel, Numbers, contacts iPhone, Odoo) ? Stratégie d'import : template CSV ? Saisie manuelle accompagnée ? Migration depuis Odoo si plan le permet ?

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

2.2 — Données piscines à saisir par client

IMPORTANT Phase 2 · Piscines

Par piscine : volume (m³), type filtration (sable / cartouche / diatomée), type traitement (chlore / sel / brome), équipements (PAC, projecteur, surpresseur), adresse, photo si possible. Saisie initiale ou progressive lors des premiers passages ?

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

2.3 — Magic link client : expiration + utilisations

À CLARIFIER Phase 2 · Auth client

Durée d'expiration : 24 h / 7 jours / 30 jours ? Nombre max d'utilisations : illimité (recommandé) ou borné ? Email automatique de bienvenue à activer pour envoyer le 1er lien aux clients ?

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

2.4 — Format téléphone client

À CLARIFIER Phase 2 · WhatsApp

Stocker au format international +596 … par défaut et autoriser override manuel ?

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

2.5 — Nombre de photos par passage

À CLARIFIER Phase 2 · Photos

Estimation actuelle 2-5 photos par passage. Impact stockage R2 négligeable (free tier couvre 250 ans à ce rythme). À confirmer.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

3 — Phase 3 (Facturation & Odoo)

⚠ Divergence ROADMAP à corriger

Phase 3 success criterion #3 mentionne « TVA 8,5 % ». Or Pierre est en franchise en base (art. 293 B) → pas de TVA. À corriger dans ROADMAP.md + REQUIREMENTS.md (FACT-03) au moment de discuter Phase 3. Le modèle factures doit malgré tout prévoir une colonne tva_taux nullable pour anticiper le franchissement du seuil.

3.1 — Plan Odoo actuel (Custom 29,90 €/user ou inférieur) ?

URGENT Phase 3 · Odoo · bloquant Phase 3

Custom → API XML-RPC accessible → intégration directe (FACT-04). Plan inférieur → pont CSV (export Odoo → import Laravel). À vérifier dans le back-office Odoo.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

3.2 — Numérotation factures : continuer Odoo ou redémarrer ?

IMPORTANT Phase 3 · Facturation

Article 242 nonies A du CGI impose une séquence ininterrompue. Si factures déjà émises sous Dlo Azur → on continue la séquence. Si non → on redémarre (ex : DLA-2026-001).

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

3.3 — Catalogue produits + services

IMPORTANT Phase 3 · Catalogue

Prestations : entretien, dépannage filtration, traitement choc, hivernage, mise en service…

      Produits : chlore lent, choc, anti-algues, sel, tablettes, floculant…
Extraction Odoo possible ou ressaisie manuelle ? Prix unitaires + tarif horaire ?

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

3.4 — Modèles de contrats forfait existants

IMPORTANT Phase 3 · Contrats

Forfait mensuel : montant + inclusions (X passages/mois) ?

      Forfait saisonnier : période + montant ?

      Ponctuel : tarif passage + suppléments éventuels (déplacement zone éloignée, traitement choc…) ?

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

3.5 — Niveau signature électronique requis

À CLARIFIER Phase 3 · Signature

Recommandation : signature simple (image base64 + timestamp + IP + hash PDF). Suffit légalement en France pour un compte-rendu de passage. eIDAS niveau avancé non recommandé (coût + friction).

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

3.6 — Compte Stripe pro existant et KYC validé ?

À CLARIFIER Phase 3 · Stripe

Anticipation Phase 3 (paiement portail v2) + Phase 5 (diagnostic commercialisable). KYC = vérification IBAN + pièce d'identité, 1-3 jours.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

4 — Phase 4 (Notifications)

4.1 — Notifications WhatsApp auto utiles, ou email seul suffit ?

STRATÉGIQUE Phase 4 · WhatsApp

Aujourd'hui CTA WhatsApp manuel (boutons partout). NOTIF-03 ajouterait des notifications auto sortantes (compte-rendu + rappel J-1) via WhatsApp. Coût Meta : 0,015-0,07 €/msg selon template. Lead time approbation Meta : 1-5 jours ouvrés.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

4.2 — Compte Meta Business déjà créé sur ton numéro pro ?

IMPORTANT Phase 4 · WhatsApp

Différent du WhatsApp Business simple (app gratuite) — c'est l'accès API. Création + vérification compte Meta Business prennent ~1 semaine pour un BSP / Cloud API si pas déjà fait.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

4.3 — Vendor WhatsApp : Brevo, Twilio ou Meta directe ?

STRATÉGIQUE Phase 4 · WhatsApp vendor

Brevo WhatsApp : même vendor que l'email, single dashboard, ~0,03 €/msg.

      Twilio : ~0,005 €/msg, dashboard séparé.

      Meta Cloud API directe : gratuit, mais setup technique.
Recommandation : Brevo par défaut.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

4.4 — Textes des templates WhatsApp à approuver

À CLARIFIER Phase 4 · Templates

2 templates à soumettre à Meta pour approbation.

•	
      Compte-rendu : « Bonjour {{1}}, votre passage du {{2}} est terminé. Compte-rendu disponible : {{3}}. — Pierre, Dlo Azur Piscines » (variables : nom, date, lien portail)

•	
      Rappel J-1 : « Bonjour {{1}}, petit rappel : passage prévu demain {{2}} chez vous. À demain ! — Pierre » (variables : nom, date)

Texte exact à valider.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

4.5 — Heure d'envoi du rappel J-1

À CLARIFIER Phase 4 · Rappel

Recommandation : 18 h locale (UTC-4 Martinique), la veille — fin de journée, lu avant la nuit. Autres options : 8 h le matin de la veille.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

4.6 — Pierre destinataire du rappel J-1 aussi ?

À CLARIFIER Phase 4 · Rappel

NOTIF-02 dit « le pro et le client ». Tu reçois aussi un récap digest de ta journée du lendemain (liste passages + adresses) ? Sous quelle forme ?

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

4.7 — Livraison compte-rendu : PJ PDF ou lien portail ?

IMPORTANT Phase 4 · Compte-rendu

PJ PDF : autonome, persiste dans la boîte mail (clients pas tech).

      Lien magique vers portail : révocable, tracking, RGPD-friendly.
Recommandation : les deux (lien tracké + PDF joint rassurant).

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

4.8 — Mécanisme désinscription notifs

À CLARIFIER Phase 4 · Opt-out

RGPD : compte-rendu = transactionnel, exempt d'opt-in, mais lien de désinscription recommandé. Toggle dans la fiche client côté admin par Pierre ? WhatsApp : Meta exige un opt-out STOP automatisé.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

5 — Phase 5 (Diagnostic commercialisable)

5.1 — Texte exact du disclaimer dosage

IMPORTANT Phase 5 · Légal

DIAG-03 : disclaimer obligatoire avant tout conseil de dosage chimique. Validation idéale par avocat ou modèle issu d'un site équivalent. Affichage modale d'entrée + checkbox d'acceptation explicite.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

5.2 — Stripe piste A (abonnement particulier) : prix + inclusions

STRATÉGIQUE Phase 5 · Stripe A

Prix mensuel (ex : 4,90 €/mois suivi illimité) ? Combien de diagnostics inclus ? Historique conservé combien de temps ? Période d'essai gratuite (7 jours) ?

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

5.3 — Stripe piste B (upsell premium client) : prix + inclusions

STRATÉGIQUE Phase 5 · Stripe B

Prix one-shot ? Différenciateur vs version gratuite : doses plus précises, calendrier perso, photos avant/après ?

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

5.4 — Arbre de décision diagnostic : où est la logique ?

IMPORTANT Phase 5 · Diagnostic

Issue de la maquette React jetée. Archivée dans docs/superpowers/specs/2026-05-27-dloazur-refonte-design.md ? À vérifier. Sinon : description orale → JSON dans config/diagnostic.php. Cas couverts : eau verte, eau trouble, eau marron, problème filtration, problème électrolyseur — combien et lesquels ?

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

5.5 — Formules de calcul de doses

IMPORTANT Phase 5 · Diagnostic

Formules par produit : en tête de Pierre ou écrites quelque part ? Validation chimique : Pierre seul, consultant chimiste, ou fournisseur pro de produits ? Produits référencés en générique (« 25 g/m³ de chlore choc ») ou nominatif (« 2 sachets HTH Shock ») ?

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

6 — Identité légale, contenu et conformité (transverse)

6.1 — Identité Dlo Azur Piscines : SIRET + RCS + APE + adresse

URGENT Transverse · Identité légale · cutover-bloquant

Statut EI / auto-entrepreneur confirmé. À fournir :

•	
      SIRET / SIREN

•	
      RCS ou RM (artisan ?) + ville d'immatriculation

•	
      Adresse pro (siège déclaré URSSAF)

•	
      Code APE / NAF (probablement 81.29B autres activités de nettoyage)

•	
      Capital social : n/a en EI

•	
      N° TVA intracommunautaire : n/a (franchise en base art. 293 B)

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

6.2 — Logo vectoriel SVG

À CLARIFIER Transverse · Branding

Une version vectorielle SVG existe (hors raster JPG/PNG des supports print) ? Charte couleurs déjà validée — azure #0080ff + marine + turquoise — pas de changement prévu.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

6.3 — Politique de confidentialité : rédacteur

IMPORTANT Transverse · Légal

Pages stub à rédiger : RGPD, droits utilisateur, cookies (zéro cookie tiers = mention courte suffit). Rédacteur : Pierre seul / avec assistance / modèle CNIL ?

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

6.4 — CGV diagnostic à rédiger

IMPORTANT Transverse · Légal

Spécifique Phase 5 : vente de prestations en ligne via Stripe = obligation légale. Distinct des CGV générales d'entretien.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

6.5 — DPA fournisseurs à demander

À CLARIFIER Transverse · RGPD

À demander / vérifier :

•	
      Brevo : DPA accessible dans le dashboard (Settings > Privacy)

•	
      Cloudflare R2 : DPA téléchargeable, accord signable par Pierre

•	
      Laravel Cloud (Mastodon Capital) : DPA à demander à support@laravel.cloud

•	
      Stripe (Phase 5) : DPA dans Settings > Compliance

•	
      Google Places API : Terms standard, pas de DPA séparé pour ce volume

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

6.6 — Hébergeur DNS : Hostinger ou migrer Cloudflare ?

À CLARIFIER Transverse · DNS

Aujourd'hui DNS chez Hostinger (hérité Zyro). Hostinger : zéro friction, panel basique. Cloudflare DNS (gratuit) : meilleur panel, anycast plus rapide. Recommandation : rester Hostinger en Phase 1, évaluer Cloudflare plus tard si besoin.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

7 — Roadmap : décisions stratégiques

7.1 — Paralléliser Phase 4 avec Phase 2-3 ?

STRATÉGIQUE Roadmap · Ordre

Phase 4 dépend de Phase 3 (PDF compte-rendu). Mais lead time approbation Meta (1-5 jours) pourrait justifier de lancer en parallèle de Phase 2 la création compte Meta Business + soumission templates. Quand Phase 3 livre le PDF, Phase 4 peut envoyer dès J+1.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

7.2 — Articles de blog initiaux

STRATÉGIQUE Roadmap · Blog

D-10/D-11 : blog markdown-in-repo, ~3-6 articles/an. Pierre rédige seul ou avec assistance ? Sujets initiaux possibles : « Eau verte : que faire ? », « Choisir son traitement chlore vs sel », « Hivernage piscine en Martinique »…

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

7.3 — Saisonnalité Martinique

STRATÉGIQUE Roadmap · Saisonnalité

Climat tropical = pas de morte-saison. Mais : pic d'algues (saison humide juillet-octobre) → marketing « Traitement eau verte d'urgence ». Tourisme hospitalité B2B : pic décembre-avril → CTA conciergeries à booster à ce moment.

RÉPONSE PIERRE

À compléter…

Document généré automatiquement depuis .planning/ le 2026-05-28. Mettre à jour à chaque réponse de Pierre. Source maître : .planning/QUESTIONS-PIERRE.md.